🧭 Veredicto general

Estado actual

SoftLBA v1.0.0-rc1 = candidata avanzada, pero todavía no aprobada para producción.

La arquitectura general es recuperable y bastante buena. El problema es que todavía hay varias piezas críticas donde la base de datos, la API, el frontend y el realtime no comparten exactamente la misma regla.

Yo dividiría los problemas así:

Nivel	Significado	Cantidad aproximada

🔴 P0	Puede causar pérdida de dinero, datos, seguridad o pedidos incorrectos	15+

🔴 P1	Puede romper operaciones reales	20+

🟠 P2	Inconsistencias/deuda que afectan calidad	25+

🟡 P3	UX, mantenimiento, arquitectura futura	30+

🟢 P4	Mejoras y funciones futuras	numerosas

Y algo importante:

> No necesitas rehacer SoftLBA. Necesitas cerrar correctamente el núcleo y eliminar ambigüedades.

---

1. 🔴 P0. CRÍTICO: Inventario general + inventario por área puede DUPLICAR existencia

Este es uno de los peores problemas actuales.

El proyecto tiene:

InventoryItem

↓

inventario general

AreaInventory

↓

inventario por área

Pero ensureAreaInventory() puede hacer:

InventoryItem.stock = 50

↓

crear AreaInventory.stock = 50

sin retirar esas 50 del inventario general.

Resultado:

CENTRAL = 50

SALÓN   = 50

cuando físicamente solo tenías 50.

Esto rompe:

stock real;

traslados;

estadísticas;

costo;

reposición;

auditoría;

conteos físicos.

Cómo debe quedar

ALMACÉN CENTRAL

50

│

│ traslado 20

▼

SALÓN

20

Después:

CENTRAL = 30

SALÓN = 20

Nunca:

CENTRAL = 50

SALÓN = 20

sin que existan realmente 70.

Acción

Eliminar la idea de “copiar stock automáticamente”.

Crear una migración inicial:

InventoryItem

↓

si existe AreaInventory

↓

NO copiar

si no existe

↓

crear con 0

Y luego todo movimiento hacia áreas debe pasar por:

TRANSFERENCIA

---

2. 🔴 P0. Product.areaId sigue haciendo demasiadas cosas

Actualmente representa una mezcla de:

área de venta;

área de producción;

pertenencia del producto;

origen operativo.

Esto provoca cosas como:

Pizza → PIZZERIA

Hamburguesa → SALON

Coca Cola → SALON

y se interpreta de facto:

Pizza → producir PIZZERIA

Hamburguesa → producir "COCINA" usando SALON

Coca Cola → directo

Es una convención frágil.

Arquitectura definitiva

Quiero que termines con algo conceptualmente así:

Product

├── type

├── saleArea / menu availability

├── productionAreaId

└── dispatchMode

Ejemplo:

Coca Cola

type = DIRECTO

productionAreaId = null

dispatchArea = SALON

Hamburguesa

type = FINAL

productionAreaId = COCINA

saleArea = SALON

Pizza Margarita

type = FINAL

productionAreaId = PIZZERIA

saleArea = SALON

Esto coincide exactamente con tu negocio.

---

3. 🔴 P0. El mesero todavía puede crear pedidos en PIZZERÍA

El endpoint de mesero permite:

SALON

PIZZERIA

Pero según tu modelo real:

> el dependiente trabaja en SALÓN.

Esto debería ser:

MESERO

→ SALÓN

y nada más.

Las estaciones:

COCINA

PIZZERIA

no son áreas de venta para el dependiente.

Esto elimina una cantidad enorme de casos raros.

---

4. 🔴 P0. Dos pagos simultáneos todavía pueden sobrecobrar

Este es un bug de concurrencia real.

Pedido:

1,000 CUP

Terminal A:

lee pagos = 0

Terminal B:

lee pagos = 0

Ambos pagan:

1,000

Luego:

Payment A = 1,000

Payment B = 1,000

Resultado:

pagado = 2,000

La validación ocurre antes de la transacción y la transacción no revalida el saldo pendiente actual.

Debe existir

IdempotencyKey

ejemplo:

DEVICE-03-20260811-000094

y además la lógica:

BEGIN

leer pagos actuales

calcular pendiente

validar nuevo pago

crear payment

actualizar order

COMMIT

El chequeo debe estar dentro de la operación transaccional que consume el saldo.

---

5. 🔴 P0. Falta idempotencia real para pagos

Aunque arregles el caso de dos usuarios, queda otro:

usuario toca COBRAR

↓

request tarda

↓

usuario toca otra vez

Tienes:

PAY

PAY

No hay una clave única que permita decir:

> “esta operación ya fue procesada”.

Necesitas:

PaymentOperation

o un:

clientOperationId @unique

La regla:

misma operación

=

mismo resultado

=

no volver a cobrar

---

6. 🔴 P0. Realtime está conceptualmente preparado, pero conectado incorrectamente

Encontré una de las mayores inconsistencias de la RC1.

Existe:

src/lib/realtime-emitter.ts

con:

emitToUser()

emitToRole()

emitToArea()

broadcast()

pero no encontré uso real desde las APIs.

Entonces el sistema tiene:

API

↓

DB

↓

wsPayload

↓

frontend intenta emitir

cuando la arquitectura correcta es:

API

↓

DB COMMIT

↓

REALTIME EMITTER

↓

clientes

Consecuencia

El realtime actual no debe considerarse confiable.

---

7. 🔴 P0. HttpOnly + frontend intentando leer rc_session

La cookie:

rc_session

está correctamente marcada:

HttpOnly

pero useRealtime() intenta obtenerla con:

document.cookie

JavaScript no puede leer una cookie HttpOnly.

Por tanto:

token = null

y el websocket no puede autenticarse de la forma implementada.

Solución

No exponer la cookie al JS.

Tienes varias opciones, pero para tu caso prefiero:

frontend

↓

Socket handshake

↓

servidor/proxy

↓

sesión de servidor

o un endpoint server-side que emita una credencial específica y efímera para Socket.IO.

No conviertas rc_session en una cookie legible solo para resolver esto.

---

8. 🔴 P0. El frontend sigue emitiendo eventos que el servidor prohíbe

El servidor declara eventos críticos como:

order:new

order:status

order:ready

payment:done

como eventos que deben emitir únicamente los servicios internos.

Pero el frontend todavía hace:

socket.emit(...)

en algunas pantallas.

Eso genera:

Frontend

↓

emit

↓

servidor

↓

rechazado

Es una arquitectura partida.

Regla definitiva

El navegador:

RECIBE

El servidor:

DECIDE

EMITE

Nunca al revés para eventos de negocio.

---

9. 🔴 P0. El servicio realtime no arranca automáticamente con el servidor principal

Tienes:

npm/start

→ Next

y:

npm run realtime

→ mini-service

Pero el despliegue principal no garantiza ambos.

Puedes reiniciar:

SoftLBA

y tener:

Web ✅

API ✅

Realtime ❌

Solución

Producción debe tener un supervisor:

systemd

o:

PM2

o un servicio combinado.

Recomendación para una PC servidor local:

softlba.service

├── Next.js

└── realtime

y auto restart:

Restart=always

---

10. 🔴 P0. Usuarios pueden unirse a rooms de otras áreas en realtime

El socket autenticado recibe un:

areaId

proporcionado por el cliente.

El servidor no debe aceptar:

areaId = "PIZZERIA"

porque el usuario diga eso.

Debe obtener:

usuario

↓

rol

↓

área permitida

y derivarlo.

Esto puede provocar fuga de información:

MESERO

↓

se suscribe a room de COCINA

↓

ve eventos internos

Aunque después la UI no los muestre.

Eso es un problema de autorización, no visual.

---

11. 🔴 P0. api/internal está demasiado confiado en localhost

La ruta interna usa comprobaciones relacionadas con:

x-forwarded-for

host

localhost

El problema:

si Next está accesible directamente desde la LAN, un cliente puede manipular headers.

Solución

Mejor:

Next

↓

shared secret

↓

realtime

y además:

realtime

127.0.0.1 בלבד

No exponerlo a toda la LAN.

---

12. 🔴 P0. El descuento está protegido en creación, pero hay que blindarlo en TODAS las rutas

La creación sí tiene:

checkDiscountPermission()

Eso está bien.

Pero el sistema todavía tiene varios caminos para cambiar un pedido:

crear

editar

añadir item

...

El permiso debe centralizarse.

No quiero:

API A → comprueba

API B → olvida

API C → comprueba distinto

Debe existir:

requirePermission(user, 'ORDER_DISCOUNT')

y listo.

---

13. 🔴 P0. Dos sistemas de permisos conviven

Encontré:

src/lib/permissions/index.ts

y:

permissions-v2.ts

Eso es peligroso.

Y hay discrepancias como:

MESERO_PRO

→ permiso COBRAR

pero el endpoint de pago acepta:

ADMIN

CAJERO

MESERO

y no:

MESERO_PRO

Entonces:

UI dice sí

API dice no

Solución

Un solo sistema.

permissions-v2

como fuente única.

---

14. 🔴 P0. El middleware contradice las APIs

Este es otro problema importante.

El middleware trata:

/api/admin/*

como:

ADMIN only

pero algunas APIs debajo están diseñadas para:

COCINA

PIZZERIA

Por ejemplo el inventario por área.

Resultado:

UI

→ muestra opción

middleware

→ bloquea

API

→ ni siquiera recibe

Esto produce pantallas que parecen rotas.

Solución

No mezcles:

admin global

con:

herramientas operativas de área

Ejemplo:

/api/admin/*

solo administración.

Y:

/api/inventory/area/*

para operaciones de área.

---

15. 🔴 P0. InventoryArea PATCH permite cantidades negativas

El schema acepta número sin:

min(0)

Esto permite:

stock = -500

desde API.

Aunque ventas bloqueen stock negativo, el administrador/área puede introducirlo.

Debe existir:

stock >= 0

salvo un modo especial de “déficit permitido”.

---

16. 🔴 P0. PhysicalStock tampoco valida correctamente mínimos

Se puede registrar:

countedQty < 0

Eso no tiene sentido físicamente.

Debe:

countedQty >= 0

y además debería existir:

CONTEO

↓

DIFERENCIA

↓

REVISAR

↓

APROBAR

↓

AJUSTE

Ahora el conteo no completa ese circuito.

---

17. 🔴 P0. No existe una única fuente de verdad para el stock

Actualmente puedes tener:

InventoryItem

AreaInventory

y algunas rutas usan uno, otras el otro.

Además returnDirectoStock() puede devolver a un origen distinto del utilizado por la salida.

Necesitas registrar:

stockSourceType

stockSourceId

o mantener una lógica clara:

DIRECTO SALÓN

→ SIEMPRE AreaInventory(SALON)

y:

CENTRAL

→ nunca vende directamente

Eso simplifica muchísimo el sistema.

---

18. 🔴 P1. La mesa no está protegida atómicamente en creación

El endpoint hace:

leer mesa

↓

ver si está LIBRE

↓

transacción

↓

poner OCUPADA

Dos dependientes pueden llegar así:

A → lee LIBRE

B → lee LIBRE

A → ocupa

B → ocupa

Ambos crean pedido.

Solución

La reserva debe ser condicional:

UPDATE Table

SET status='OCUPADA'

WHERE id=?

AND status='LIBRE'

y verificar:

affectedRows === 1

Si:

0

la mesa ya fue tomada.

---

19. 🔴 P1. Liberar una mesa puede liberar la mesa equivocada

Cuando un pedido se cancela/cobra se cambia el estado de la mesa.

Pero la mesa no tiene un propietario explícito:

currentOrderId

Entonces en una condición de carrera:

Pedido A → mesa 4

Pedido B → mesa 4

Pedido A se cancela

podría:

mesa 4 = LIBRE

aunque B siga activo.

Solución

Agregar:

Table.currentOrderId

o una relación equivalente.

Entonces:

liberar mesa

WHERE currentOrderId = pedidoActual

---

20. 🔴 P1. Transferir mesa también necesita atomicidad

La transferencia hace:

leer mesa destino

↓

comprobar LIBRE

↓

transaction

Dos usuarios pueden competir por ella.

Debe hacerse todo como operación condicional.

---

21. 🔴 P1. CREADO todavía se puede transformar indebidamente

La máquina de estados tiene una inconsistencia.

Un pedido guardado:

sendToKitchen = false

debería quedar:

CREADO

pero recalculateOrderStatus() puede promoverlo a:

ENVIADO

solo porque los items están pendientes.

Eso rompe semánticamente:

Guardar

versus:

Enviar a producción

La regla debe ser:

CREADO

→ solo cambia cuando el usuario pulsa ENVIAR

---

22. 🔴 P1. Las estaciones no deberían cambiar Order.status directamente

Aunque la RC1 mejoró los items, todavía existen endpoints globales:

/cocina/orders/[id]/status

/pizzeria/orders/[id]/status

Esto es conceptualmente peligroso.

Una estación debería hacer:

OrderItem

y el sistema:

recalcula Order.status

No:

Pizzería:

"Pedido = SERVIDO"

porque puede contener:

Pizza ✅

Hamburguesa ❌

Bebida ✅

---

23. 🔴 P1. Verificación de targetAreaId debe ser estricta

La lógica actual es similar a:

if (item.targetAreaId && item.targetAreaId !== area.id)

Eso significa:

targetAreaId = null

podría pasar.

Debe ser:

item.targetAreaId !== area.id

→ rechazo

siempre.

No:

si existe, comprueba

---

24. 🔴 P1. Producto DIRECTO y serveMode todavía son conceptualmente ambiguos

Para Directos existe:

now

with_order

pero el item puede acabar marcado inmediatamente como:

DESPACHADO

o SERVIDO según el camino.

Esto significa que:

with_order

puede no tener ningún efecto real.

Yo fijaría esta regla:

DIRECTO

now

→ DESPACHADO inmediatamente

with_order

→ PENDIENTE

→ se marca DESPACHADO al entregar el pedido

Y listo.

---

25. 🔴 P1. recalculateOrderStatus() necesita reglas de negocio cerradas

Debe tener una tabla de estados exacta.

Por ejemplo:

CREADO

↓

ENVIADO

↓

EN_PREPARACION

↓

LISTO

↓

SERVIDO

↓

COBRADO

↓

ARCHIVADO

Y para items:

PENDIENTE

↓

EN_PREPARACION

↓

LISTO

↓

SERVIDO

Directo:

PENDIENTE

↓

DESPACHADO

Cancelación:

PENDIENTE → CANCELADO

El Order.status debe ser derivado.

---

26. 🔴 P1. Si TODOS los items están cancelados, el pedido debe quedar CANCELADO

Actualmente esa situación puede dejar el pedido en un estado no terminal apropiado.

Regla:

100% items = CANCELADO

→ Order = CANCELADO

y liberar mesa si corresponde.

---

27. 🔴 P1. Añadir productos a un pedido tiene problemas de concurrencia en totales

POST /items crea el item, pero recalcula totales aparte.

Dos adiciones simultáneas pueden causar:

A calcula total con snapshot A

B calcula total con snapshot B

y uno pisa el resultado del otro.

La BD puede contener:

items correctos

pero:

order.total incorrecto

Solución

Recalcular dentro de una transacción con los mismos datos.

---

28. 🔴 P1. Editar cantidad del item no es completamente atómico

Para DIRECTO, el cambio de stock y el cambio del OrderItem están en caminos separados.

Puede suceder:

stock cambió

item no

o:

item cambió

stock no

Debe ser:

BEGIN

stock

item

order totals

COMMIT

todo junto.

---

29. 🔴 P1. Cancelación/devolución debe conservar el origen del stock

Si una Coca Cola salió de:

AreaInventory SALON

la devolución debe volver a:

AreaInventory SALON

exactamente.

No decidir después:

si existe área, devuelve ahí

si no, general

porque eso no representa necesariamente el lugar de donde salió.

---

30. 🔴 P1. Monedas: el modelo todavía usa Float

Tienes dinero en:

Float

para:

Order;

Payment;

FinanceEntry;

DailyClose;

Customer.totalSpent;

etc.

Eso es mala base para un sistema financiero serio.

Recomendación

Migrar a:

Decimal

y definir:

precision

scale

y reglas de redondeo.

No quiero que tengas un céntimo fantasma por una suma de floats.

---

31. 🔴 P1. Payment.currency sigue siendo String libre

Puede recibir:

ABC

XYZ

TEST

si el cliente lo envía.

Debe ser:

CurrencyCode

o al menos:

z.enum(['CUP','USD'])

No depender de strings abiertos.

---

32. 🔴 P1. COMBINADO como método es una abstracción incorrecta

Un pago combinado no es realmente un método.

Ejemplo:

500 CUP efectivo

5 USD

Son dos pagos.

Lo correcto:

Payment

1 → EFECTIVO_CUP

2 → EFECTIVO_USD

No:

Payment.method = COMBINADO

El combinado debe existir solamente en la interfaz.

---

33. 🔴 P1. Falta “monto recibido” y “cambio”

Para efectivo real necesitas:

amountDue

amountTendered

change

Ejemplo:

Total = 750 CUP

Cliente entrega = 1,000

Cambio = 250

Actualmente el sistema trata el amount como si fuera exactamente el pago del cargo.

Eso es incómodo para caja.

---

34. 🔴 P1. Falta reversión de pagos

Existe anulación financiera, pero no una verdadera:

PaymentRefund

o:

PaymentReversal

No basta con cambiar:

FinanceEntry

porque el pago original sigue existiendo.

Necesitas:

Payment

↓

Refund/Reversal

↓

Finance compensation

↓

Audit

---

35. 🔴 P1. Promociones configurables que NO se aplican

Esto es una función incompleta.

Existe:

Promotion

y un panel para administrarla.

Pero no encontré integración real con el cálculo de pedidos.

Eso significa:

Admin crea promoción 20%

y:

pedido

→ sigue cobrando precio normal

La interfaz hace promesas que el motor todavía no cumple.

O se implementa ahora o se marca claramente como “no disponible”.

---

36. 🔴 P1. taxRate también está configurado pero no participa realmente del cálculo

Existe:

RestaurantConfig.taxRate

y UI:

Tasa de impuesto (%)

pero no aparece integrada al cálculo del pedido.

Entonces puedes configurar:

10%

y que:

total

siga sin impuesto.

Esto es una inconsistencia funcional.

Dos opciones

Si SoftLBA no utilizará impuestos en este contexto:

eliminar taxRate

Si sí:

Subtotal

- descuentos

+ impuestos

= total

y el recibo debe mostrarlo.

---

37. 🔴 P1. Clientes no están conectados con pedidos

Existe:

Customer

y CRUD.

Pero Order guarda:

customerName

en vez de:

customerId

Así que tienes dos sistemas de clientes:

Customer

y:

texto libre customerName

Eso impide:

historial real;

fidelidad;

estadísticas;

promociones por cliente;

total gastado fiable.

Debe añadirse

Order.customerId

opcional.

Y customerName puede mantenerse como snapshot histórico si quieres.

---

38. 🔴 P1. Customer.totalOrders y totalSpent pueden quedar obsoletos

Como los pedidos no están ligados a Customer, esos campos no son realmente confiables.

Mejor:

derived from orders

o mantenerlos mediante un proceso transaccional.

---

39. 🔴 P1. Backup tiene rutas ABSOLUTAS

Aparecen:

/home/z/my-project

en:

recibos;

backup;

scripts;

documentación.

Eso hace que el proyecto no sea portable.

En otra PC:

SoftLBA

podría romperse inmediatamente.

Solución

Usar:

APP_ROOT

DATA_DIR

BACKUP_DIR

RECEIPTS_DIR

configurables.

Nunca hardcodear el usuario o la carpeta.

---

40. 🔴 P1. El backup puede incluir .env

backup.ts excluye:

.env.local

.env.production

pero no .env.

Eso es un error de seguridad.

Un backup del código puede terminar llevando:

DATABASE_URL

NEXTAUTH_SECRET

o cualquier secreto futuro.

Debe excluir:

.env

.env.*

y solamente incluir:

.env.example

---

41. 🔴 P1. Los backups deberían verificar integridad del SQLite

El checksum es bueno.

Pero además debes validar:

PRAGMA integrity_check

antes y después del proceso.

Y generar un manifiesto:

version

schemaVersion

timestamp

databaseHash

appVersion

---

42. 🔴 P1. Restore mientras la aplicación está viva sigue siendo delicado

No basta con copiar:

backup.db

→ custom.db

mientras Prisma está conectado.

Puedes tener:

proceso Next

+

conexiones Prisma

+

WAL

y reemplazar el archivo desde fuera.

Eso es peligroso.

Restore profesional

MAINTENANCE MODE

↓

bloquear usuarios

↓

checkpoint

↓

backup de seguridad

↓

detener conexiones

↓

validar backup

↓

restaurar

↓

reiniciar proceso

↓

health check

↓

salir de maintenance

---

43. 🔴 P1. Restore además puede perder la pista del restore

Hay una sutileza importante.

Si haces:

crear auto-backup

↓

crear registro Backup

↓

restaurar DB vieja

el registro que acababas de crear puede desaparecer porque estás reemplazando la base.

La auditoría de restauración debe almacenarse fuera de la DB que vas a reemplazar o hacerse antes de reiniciar y dejar un log externo.

---

44. 🔴 P1. Usuarios demo vienen con credenciales conocidas

El seed contiene cuentas previsibles como:

admin / admin123

mesero / mesero123

cocina / cocina123

cajero / cajero123

Esto es excelente para demo.

Es inaceptable para producción.

Además:

showDemoUsers = true

por defecto.

Producción

DEMO_USERS = false

y:

primer arranque

→ asistente de instalación

→ crear admin

→ contraseña aleatoria/establecida

---

45. 🔴 P1. El seed no debería ser una puerta de instalación

Crear un:

setup wizard

es mejor que:

bun run seed

para una instalación real.

---

46. 🔴 P1. Cambio de rol no invalida inmediatamente sesiones existentes

El token guarda:

userId

role

expiresAt

Si cambias:

ADMIN → MESERO

el token viejo todavía puede llevar:

role = ADMIN

hasta que expire.

Eso es un hueco importante de autorización.

Solución

Añadir:

authVersion

al usuario.

Token:

authVersion = 4

DB:

authVersion = 5

No coincide:

SESSION INVALID

Esto permite invalidar:

cambio de contraseña;

cambio de rol;

logout global;

desactivación;

reset de seguridad.

---

47. 🟠 P1. Login necesita rate limiting más fuerte

Ya existe:

5 intentos

15 minutos

pero el bloqueo es principalmente por usuario.

Un atacante puede intentar:

usuario1

usuario2

usuario3

...

desde la misma IP.

Para producción:

por usuario

+

por IP

+

por dispositivo

con límites progresivos.

---

48. 🟠 P2. Contraseñas mínimas demasiado cortas

Actualmente:

6 caracteres

Para cuentas administrativas es demasiado poco.

Recomiendo:

12+

y al menos exigir:

no trivial

No hace falta convertirlo en una tortura de caracteres especiales soviéticos. 😄

---

49. 🟠 P2. reactStrictMode = false

No rompe producción, pero desactiva comprobaciones útiles durante desarrollo.

Recomiendo:

reactStrictMode = true

y corregir los efectos secundarios que aparezcan.

---

50. 🟠 P2. Logging de Prisma demasiado verboso

db.ts configura logs de query.

En producción eso puede:

inundar logs;

afectar rendimiento;

revelar información.

Debe ser:

DEV → query

PROD → error/warn

---

51. 🟠 P2. La migración SQLite → PostgreSQL está documentada de forma demasiado optimista

La documentación dice algo cercano a:

> cambiar provider y URL.

No es tan sencillo.

Hay diferencias en:

tipos;

floats/decimales;

fechas;

índices;

concurrencia;

autoincrementos;

SQL específico;

locks;

transacciones.

Además el proyecto usa operaciones específicas de SQLite.

La documentación debe decir:

compatible por arquitectura

no:

migración trivial

---

52. 🟠 P2. Falta un verdadero motor de unidades

Recetas usan:

kg

g

ml

unidad

pero no hay una capa fuerte para:

kg → g

L → ml

Necesitas una normalización:

masa → g

volumen → ml

unidad → unidad

Esto será importantísimo para escandallo.

---

53. 🟠 P2. RecipeIngredient necesita definir de dónde sale el ingrediente

Hoy la lógica puede inferir:

ing.product.areaId

como origen.

Mejor:

RecipeIngredient.sourceAreaId

o:

InventoryPolicy

con reglas:

usar stock local primero

si no existe

usar central

Eso deja la decisión explícita.

---

54. 🟠 P2. ProductSubproduct existe, pero su uso real es muy limitado

Hay API administrativa para subproductos.

Pero no veo que el motor de producción lo utilice realmente como segundo nivel de receta.

Eso deja dos conceptos paralelos:

RecipeIngredient

y:

ProductSubproduct

Mi recomendación

Elegir uno.

Para SoftLBA probablemente conviene:

Recipe

RecipeIngredient

y permitir que un ingrediente sea:

materia prima

o

subproducto

sin mantener dos sistemas de composición.

---

55. 🟠 P2. DailyHistory parece un modelo huérfano

En la aplicación no encontré referencias runtime útiles a:

DailyHistory

Así que hoy existe en Prisma pero no participa realmente en el sistema.

Decisión:

usar

o:

eliminar

---

56. 🟠 P2. UserProfile también parece parcialmente huérfano

Existe en schema, pero no encontré uso real suficiente en el flujo.

Si no se va a usar:

eliminar

Si sí:

integrar perfil

empleado

turno

datos laborales

---

57. 🟠 P2. Stats parece no estar implementado como sistema persistente

La pantalla de estadísticas tiene su propio tipo:

Stats

pero el modelo Prisma:

Stats

no está realmente conectado como almacén de agregados.

Hay que decidir:

estadísticas calculadas

o:

agregados persistidos

No mantener ambos conceptos sin necesidad.

---

58. 🟠 P2. Código sin uso confirmado

Encontré estos candidatos claros:

next-auth

Está en package.json, pero no aparece usado en la aplicación.

next-intl

Declarado, sin uso detectado.

@dnd-kit/core

Declarado, sin imports detectados.

@dnd-kit/sortable

Declarado, sin imports detectados.

getCurrentUserFromRequest()

Exportado pero sin callers encontrados.

realtime-emitter.ts

Existe pero no está conectado a las APIs.

DailyHistory

Modelo sin referencias runtime.

UserProfile

Modelo sin referencias runtime detectadas.

Stats

Modelo de DB aparentemente desconectado del sistema real.

z-ai-web-dev-sdk sí se utiliza en un script de generación de logo, así que no lo clasificaría como inútil, pero no pertenece al runtime.

---

59. 🟠 currentPath no está roto, pero es innecesariamente manual

Se actualiza solo al montar.

Si haces navegación SPA:

Página A → Página B

ese título puede no actualizarse correctamente.

Mejor usar:

usePathname()

de Next.

---

60. 🔴 Frontend: el campo de descuento puede confundir al mesero

El frontend muestra descuento en la toma de pedido.

Pero:

MESERO

no tiene permiso.

Resultado UX:

Usuario pone 10%

↓

enviar

↓

403

La interfaz debería:

ocultarlo

o:

bloquearlo

según permiso.

---

61. 🔴 Frontend: el carrito puede perder la distinción entre líneas iguales

En una comanda real puedes tener:

2 Pizza Margarita

pero:

1 sin cebolla

1 extra queso

Si el carrito agrupa por:

product.id

terminas con:

Pizza Margarita ×2

nota = ...

y pierdes la separación.

Mejor

Cada línea del carrito debe tener:

cartLineId

productId

quantity

notes

modifiers

serveMode

Así:

Pizza ×1

sin cebolla

Pizza ×1

extra queso

---

62. 🟠 Frontend: unidades de cantidad no están completamente alineadas

La UI decide pasos según ciertas unidades.

Pero el sistema maneja:

kg

g

ml

unidad

y la lógica visual no cubre necesariamente todas.

Debes usar el mismo UnitService en:

backend

frontend

recetas

inventario

---

63. 🟠 Frontend: home pública carga todo en cliente

La página principal usa:

useEffect

Promise.all(fetch(...))

Eso significa:

HTML inicial

→ casi vacío

→ JS

→ fetch

→ contenido

Es peor para:

velocidad;

SEO;

primera pintura;

redes lentas.

Para una página pública conviene usar:

Server Components

y/o:

revalidate

para contenido público.

---

64. 🟠 Frontend: Home todavía se ve más como panel de software que como web de restaurante

Actualmente:

header SoftLBA

hero textual

avisos

grid de productos

footer simple

Funciona.

Pero visualmente no transmite una marca potente.

Después de corregir el núcleo, yo rediseñaría la home así:

Hero

[ fotografía grande del restaurante/producto ]

Lo D’Leo

Sabor que...

[ Ver carta ] [ Contactar ]

No pondría “Iniciar sesión” como CTA principal de cliente. Ese botón debería quedar como:

Acceso de personal

mucho más discreto.

---

65. Home nueva, estructura recomendada

┌───────────────────────────────┐

│ LOGO     Carta    Contacto   │

│                         Staff │

├───────────────────────────────┤

│                               │

│       HERO / FOTO             │

│                               │

│        LO D’LEO                │

│        Eslogan                 │

│                               │

│    [ VER CARTA ]              │

│                               │

├───────────────────────────────┤

│ ⭐ DESTACADOS                 │

│ 3-6 productos                 │

├───────────────────────────────┤

│ 🔥 PROMOCIONES                │

├───────────────────────────────┤

│ 🍽 NUESTRA HISTORIA            │

├───────────────────────────────┤

│ 🕐 HORARIOS                   │

│ 📍 UBICACIÓN                  │

├───────────────────────────────┤

│ 📱 REDES                      │

├───────────────────────────────┤

│ Privacy | Terms | About       │

│ © 2026                        │

└───────────────────────────────┘

Y todo administrable desde panel.

---

66. 🔴 public/config expone demasiada información

La API pública devuelve:

usdToCup

lastRateUpdate

offlineWifiName

offlineInstructions

showDemoUsers

Eso no debería estar en un endpoint público general.

No necesitan conocer:

nombre WiFi interno

configuración offline

tipo de cambio operacional

usuarios demo

Separar

publicConfig

de:

internalConfig

---

67. 🔴 showDemoUsers = true por defecto es mala configuración

Aunque exista un toggle, el default debería ser:

false

Y el seed de producción no debería crear las cuentas demo.

---

68. 🟠 Frontend: la home no tiene una gestión real de errores

Si falla:

config

news

products

el Promise.all() puede rechazar y no tienes una UI de error clara.

Necesitas:

loading

success

empty

error

retry

para la página pública.

---

69. 🟠 Frontend: versión de SoftLBA está hardcoded en varios sitios

Aparecen:

v0.6.0

v0.15.0

v0.17.0

v1.0.0-rc1

Esto es una señal de que el release management está partido.

La única fuente debe ser:

package.json.version

y exponerse mediante:

APP_VERSION

---

70. 🔴 Frontend/admin: todavía no existe un verdadero CMS

Actualmente Admin puede editar:

restaurante;

noticias;

productos;

usuarios;

clientes;

promociones;

recetas;

ayuda;

inventario;

configuración;

etc.

Pero eso no equivale a:

> “puedo editar la web completa sin tocar código”.

---

71. Arquitectura de administración que recomiendo

Crea una sección:

Administración → Sitio web

Con:

Apariencia

Logo

Favicon

Color principal

Color secundario

Tema claro/oscuro

Tipografía

Radio de tarjetas

Página principal

Bloques:

Hero

Destacados

Promociones

Noticias

Nosotros

Horarios

Contacto

Redes

Footer

Cada bloque:

activo/inactivo

orden

contenido

imagen

CTA

---

72. No hagas un editor HTML libre

No recomiendo que el administrador pueda escribir:

<script>

...

Porque terminarás creando un XSS con sombrero.

Usa un editor de bloques:

HeroBlock

TextBlock

ImageBlock

ProductsBlock

NewsBlock

ContactBlock

SocialBlock

FooterBlock

El administrador los reorganiza:

1 Hero

2 Featured

3 Promo

4 About

5 Contact

6 Social

---

73. Página “Información”

Implementaría:

/informacion

con:

Quiénes somos

Historia

Misión

Visión

Creadores

Colaboradores

Tecnologías

Versión

Contacto

Redes

Y panel:

Administración

→ Sitio web

→ Información

---

74. Página de privacidad

Implementaría:

/privacidad

y:

/terminos

y opcional:

/cookies

Aunque el sistema sea local.

Debe poder editarse desde:

Admin → Legal

con:

version

publishedAt

effectiveAt

content

---

75. Otra función importante: historial de cambios de configuración

Si el admin cambia:

precio

tasa

logo

horarios

permisos

config

quieres:

quién

cuándo

antes

después

Eso debe caer en AuditLog.

---

76. Gestión de medios

Para una web profesional, el admin debería tener:

Biblioteca de medios

Con:

logo

hero

productos

noticias

favicon

OG image

y:

subir

reemplazar

previsualizar

eliminar

Validaciones:

mime

size

dimensiones

extensión

y nombres seguros.

---

77. Actualización automática desde GitHub

Esto sí lo prepararía como v1.1, no antes de estabilizar v1.0.

La arquitectura correcta:

SoftLBA

↓

Update Manager

↓

GitHub Releases

↓

consulta versión

Nunca descargar:

main.zip

a ciegas.

Mejor usar:

GitHub Release

con:

v1.1.0

release.json

checksum

---

78. Flujo ideal de actualización

Servidor arranca

↓

actualmente: v1.0.0

↓

consulta release

↓

GitHub tiene v1.1.0

↓

mostrar:

┌──────────────────────────┐

│ Nueva versión disponible │

│ v1.1.0                   │

│                          │

│ Correcciones:            │

│ • ...                    │

│ • ...                    │

│                          │

│ [Actualizar] [Después]   │

└──────────────────────────┘

---

79. Descarga de actualización

Al aceptar:

v1.1.0

↓

descargar paquete

↓

barra de progreso

Ejemplo:

Descargando...

██████████████░░░░ 72%

12.4 MB / 17.1 MB

---

80. Pero NO actualizar directamente encima del sistema

Debe existir un:

Update Manager

que haga:

1. poner servidor en maintenance

2. backup DB

3. backup configuración

4. verificar checksum

5. extraer en staging

6. validar versión

7. validar build

8. aplicar migraciones

9. detener servicio

10. cambiar release

11. arrancar

12. health check

13. rollback si falla

14. salir maintenance

Eso es muchísimo más seguro.

---

81. Sistema de rollback obligatorio

Si:

v1.1.0

falla:

rollback

→ v1.0.0

No quiero un:

actualicé

→ pantalla blanca

→ suerte

---

82. No actualizar DB y código de forma independiente

Cada release debería tener:

appVersion

schemaVersion

Ejemplo:

v1.1.0

schema 12

El instalador valida:

DB schema 11

→ necesita migration 12

---

83. Health check obligatorio

Después de actualizar:

/api/health

debe comprobar:

DB

Prisma

Realtime

Filesystem

config

version

Resultado:

{

"status": "ok",

"version": "1.1.0",

"database": "ok",

"realtime": "ok"

}

---

84. scripts/simulate-day.ts NO es una suite de pruebas

El script es útil como simulación manual.

Pero no sustituye:

unit tests

integration tests

concurrency tests

Además usa:

admin/admin123

y asume una base preparada.

Necesitas convertir la lógica en tests reales con Vitest.

---

85. Ahora mismo hay 0 archivos de tests detectados

Esto es una bandera roja para una RC.

Hay Vitest configurado/declarado, pero:

*.test.*

*.spec.*

no aparecen.

Eso significa:

test infrastructure

✅

real tests

❌

---

86. Tests obligatorios para considerar v1.0 final

Pedido

crear

editar

añadir

cancelar

split

transfer

Inventario

venta

devolución

traslado

receta

conteo

concurrencia

Dinero

CUP

USD

combinado

cambio

doble cobro

refund

Mesas

doble asignación

transferencia

liberación

concurrencia

Seguridad

rol incorrecto

área incorrecta

room realtime incorrecto

endpoint interno

---

87. Tests de concurrencia que considero esenciales

Test A: última unidad

stock = 1

A compra 1

B compra 1

Debe ganar uno.

Test B: misma mesa

mesa libre

A crea

B crea

Solo uno.

Test C: doble pago

A paga

B paga

Solo uno.

Test D: doble receta

item → LISTO

dos requests

solo un consumo.

---

88. Frontend de cocina: bien encaminado, pero debe ser “operativo” antes que bonito

La cocina necesita:

tarjetas grandes

colores

tiempo

mesa

items

notas

acciones

y nada de ruido.

Yo añadiría:

⏱ 07:32

con semáforo:

verde = normal

amarillo = cerca de límite

rojo = atrasado

y:

Sonido

cuando entra una nueva comanda.

---

89. Frontend de Salón: máxima velocidad

La pantalla principal del mesero debe priorizar:

Mesa

Productos

Carrito

Enviar

No metería estadísticas ni administración allí.

Quiero:

1 toque

→ categoría

1 toque

→ producto

+ / -

→ cantidad

1 toque

→ enviar

---

90. Mejoras UX que agregaría después del hardening

Favoritos

⭐ Más vendidos

Últimos usados

🕘 Recientes

Cantidades rápidas

+1

+2

+5

Separar líneas

Pizza ×1

sin cebolla

Pizza ×1

extra queso

Buscador instantáneo

Carrito inferior persistente

🛒 5 · 1,250 CUP

---

91. Administración: qué debería poder editar sin tocar código

Tu objetivo es muy bueno, pero hay que estructurarlo.

Empresa

Nombre

Razón social

Logo

Favicon

Dirección

Teléfonos

Emails

Horarios

Marca

Colores

Tema

Tipografía

Estilo de tarjetas

Icono

Web

Hero

Secciones

Noticias

Destacados

About

Contacto

Footer

Legal

Privacidad

Términos

Cookies

Avisos

Operación

Monedas

Tasa

Impresora

Inventario

Reglas de stock

Mesas

Áreas

Seguridad

Roles

Permisos

Sesiones

Políticas

Sistema

Backups

Actualizaciones

Realtime

Logs

Diagnóstico

---

92. Página de diagnóstico del sistema

Esta debería existir.

Administración → Sistema → Salud

Mostrar:

Versión

Base de datos

SQLite

Realtime

PWA

Backups

Espacio disco

Último backup

Último error

Conectividad

Con indicadores:

🟢 OK

🟡 Advertencia

🔴 Error

Esto te ahorrará muchísimo tiempo cuando SoftLBA esté instalado en una PC ajena.

---

93. Sistema de logs profesional

En vez de:

console.log()

por todas partes:

logger.info()

logger.warn()

logger.error()

con:

requestId

userId

module

action

timestamp

Ejemplo:

2026-08-11 13:52

REQ=8F4A

USER=mesero03

MODULE=orders

ACTION=CREATE

RESULT=SUCCESS

---

94. Cada operación crítica debería tener requestId

Especialmente:

pedido

pago

inventario

cierre

restore

update

Así puedes seguir una operación de principio a fin.

---

95. Validación de URLs en configuración

Campos como:

facebook

instagram

telegram

website

logo

son strings.

Debe haber validación para:

http://

https://

y evitar:

javascript:

si se utilizan como enlaces o fuentes.

---

96. Recibos: inconsistencia de archivo

Receipt.filename dice:

Nombre del archivo de imagen

pero el pago genera:

comprobante-xxx.json

Eso debe arreglarse.

Decide:

HTML

PNG

PDF

JSON

Una sola cosa.

Para impresora térmica probablemente:

ESC/POS

o:

HTML → print

y JSON únicamente como datos internos.

---

97. Recibos: datos administrativos son insertados en HTML

El endpoint construye HTML con:

receiptHeader

receiptFooter

restaurantName

notes

directamente.

Aunque normalmente lo controla el admin, deberías escapar HTML.

Nunca depender de:

> “Eso solo lo puede editar el administrador”.

---

98. receiptDir tampoco debe ser hardcoded

Actualmente:

/home/z/my-project/download/comprobantes

Debe ser:

RECEIPTS_DIR

---

99. Base de datos: migrabilidad

Prisma es una buena decisión.

Pero todavía tienes:

SQLite-specific

en algunas operaciones de backup.

Y documentación exageradamente optimista.

Recomendación:

Domain layer

↓

Prisma

↓

SQLite

con tests contra:

SQLite

PostgreSQL

antes de prometer compatibilidad real.

---

100. 🟡 P3. El sistema necesita un concepto de “modo mantenimiento”

Esto te será útil para:

actualización;

restore;

migración;

mantenimiento.

Pantalla:

SoftLBA está en mantenimiento

Volverá en unos momentos.

Y el admin puede activar/desactivar.

---

101. 🟡 P3. Configuración por entorno

Debe haber:

.env.example

con:

DATABASE_URL

NEXTAUTH_SECRET

COOKIE_SECURE

REALTIME_URL

REALTIME_SECRET

DATA_DIR

BACKUP_DIR

RECEIPTS_DIR

GITHUB_REPO

GITHUB_CHANNEL

---

102. 🟡 P3. No mezclar secretos con configuración pública

La config pública debe devolver solo:

brand

contact

hours

public content

Nunca:

rate interna

WiFi interno

settings de backup

secretos

demo

---

103. 🟡 P3. Documentación de arquitectura

Antes de v1.0 final deberías tener:

docs/

├── arquitectura.md

├── pedidos.md

├── inventario.md

├── recetas.md

├── pagos.md

├── cierre.md

├── permisos.md

├── realtime.md

├── offline.md

├── backups.md

├── actualizaciones.md

├── instalacion.md

├── migracion.md

├── seguridad.md

└── troubleshooting.md

---

104. 🟡 P3. Versionado interno

Un único:

APP_VERSION

y:

SCHEMA_VERSION

No más:

v0.6

v0.15

v0.17

v1.0-rc1

regados por la aplicación.

---

105. 🟡 P3. CI/CD

Aunque SoftLBA sea local, el desarrollo debería pasar:

push GitHub

↓

lint

↓

typecheck

↓

unit tests

↓

integration tests

↓

build

↓

package release

y solo una release aprobada puede convertirse en:

v1.0.0

---

106. GitHub updater: estructura recomendada

Yo añadiría:

src/lib/update-manager/

├── github-client.ts

├── version-compare.ts

├── download.ts

├── checksum.ts

├── installer.ts

├── rollback.ts

└── update-state.ts

Y un servicio:

UpdateAgent

---

107. Configuración de actualizaciones en Admin

Actualizaciones

────────────────

Canal:

○ Estable

○ Beta

Buscar automáticamente:

[✓]

Intervalo:

[Cada 24h]

Descargar automáticamente:

[ ]

Instalar automáticamente:

[ ]

Avisar solo al administrador:

[✓]

En tu caso pondría:

descarga automática = NO

instalación automática = NO

hasta que el sistema madure mucho.

---

108. Página de actualización

┌─────────────────────────────────┐

│ Nueva versión disponible        │

│                                 │

│ v1.0.0 → v1.1.0                  │

│                                 │

│ 12 correcciones                 │

│ 5 mejoras                       │

│ 2 nuevas funciones              │

│                                 │

│ [ Ver cambios ]                 │

│                                 │

│ [ Descargar ]                   │

└─────────────────────────────────┘

Durante instalación:

Preparando

██████░░░░░

Backup

██████████

Descarga

████████░░

Verificando

██████████

Instalando

████░░░░░░

Reiniciando

...

---

109. Actualizaciones: NUNCA ejecutar scripts arbitrarios de GitHub

No recomiendo:

git pull

npm install

npm run ...

directamente desde el botón de la web.

Mejor:

release firmado/checksum

↓

staging

↓

verificar

↓

instalar

Es mucho más seguro.

---

110. Home debe convertirse en un mini CMS

No necesariamente necesitas un WordPress disfrazado.

Necesitas:

SiteSettings

Page

PageBlock

MediaAsset

LegalDocument

SocialLink

Eso basta.

---

111. Modelo conceptual futuro

SiteSettings

------------

logo

favicon

theme

seoTitle

seoDescription

ogImage

Page

----

slug

title

status

PageBlock

---------

pageId

type

order

content

settings

isEnabled

Y:

MediaAsset

----------

filename

path

mime

width

height

size

alt

---

112. Página “Información”

Modelo:

AboutPage

----------

title

story

mission

vision

creators

collaborators

technologies

y admin:

Sitio Web

→ Información

---

113. Privacidad y términos deberían guardar versión

Por ejemplo:

PrivacyDocument

----------------

type

version

content

publishedAt

effectiveAt

updatedBy

Así puedes saber:

qué política aceptó/visitó el usuario

si algún día lo necesitas.

---

114. Mejoras visuales del panel

El panel está funcional, pero todavía tiene sensación de:

“dashboard técnico”

más que:

“producto comercial terminado”

Yo añadiría:

iconografía más consistente;

menos bloques pesados;

más jerarquía visual;

estados con chips uniformes;

tablas responsive;

filtros persistentes;

búsqueda global;

acciones rápidas;

confirmaciones no intrusivas;

skeletons consistentes;

errores inline.

---

115. Barra global de búsqueda

Para admin sería brutalmente útil:

Ctrl + K

y:

Buscar...

────────────────

Pedido #104

Pizza Margarita

Usuario Juan

Cliente Pedro

Mesa 7

Eso sí da sensación de software profesional.

---

116. Acciones rápidas

En admin:

+

Nuevo pedido

+

Nuevo producto

+

Nuevo usuario

+

Movimiento

+

Backup

Y shortcuts:

Ctrl+K

Ctrl+N

---

117. Breadcrumbs

Admin complejo debería tener:

Administración

→ Inventario

→ Área Salón

→ Coca Cola

Especialmente en móvil.

---

118. Panel de errores

Crear:

Sistema

→ Incidencias

con:

hora

módulo

usuario

requestId

mensaje

severity

Esto te evita buscar console.log.

---

119. Configuración visual por área

No solo:

COCINA

PIZZERIA

SALON

sino:

nombre

color

icono

sonido

tiempoObjetivo

mostrarPrecio

mostrarNotas

Así la pantalla de cocina podría adaptarse visualmente.

---

120. Mi propuesta de arquitectura final

SOFTLBA

│

┌────────────┼────────────┐

│            │            │

VENTAS      PRODUCCIÓN    ADMIN

│            │            │

SALÓN       COCINA/PIZZA    WEB/CMS

│            │            │

└────────────┼────────────┘

│

INVENTARIO

│

CENTRAL / ÁREAS

│

FINANZAS

│

CAJA / TURNOS

│

AUDITORÍA

│

BACKUP / UPDATE

│

HEALTH/LOGS

---

121. El orden exacto que yo seguiría para corregirlo

No quiero que arregles esto a martillazos mezclando 40 cosas.

Hazlo por bloques.

FASE 0. Congelar funciones nuevas

No añadir:

delivery

fidelidad

multisucursal

IA

todavía.

---

FASE 1. Datos e inventario

1.1

Eliminar duplicación:

InventoryItem

↔

AreaInventory

1.2

Definir:

CENTRAL

SALÓN

COCINA

PIZZERÍA

1.3

Centralizar stock.

1.4

Crear transferencias atómicas.

1.5

Corregir devolución.

1.6

Corregir conteos.

1.7

Agregar pruebas de concurrencia.

---

FASE 2. Modelo de productos

Separar:

saleArea

productionArea

dispatchArea

y definir:

DIRECTO

FINAL

SUBPRODUCTO

de forma inequívoca.

---

FASE 3. Pedidos

Centralizar:

OrderService

OrderItemService

OrderStateMachine

y asegurar:

crear

añadir

editar

cancelar

split

transfer

todo con transacciones.

---

FASE 4. Mesas

Implementar:

currentOrderId

o mecanismo equivalente.

Y atomicidad:

takeTable()

releaseTable()

transferTable()

---

FASE 5. Producción

Crear:

ProductionService

y:

Cocina

Pizzería

trabajan únicamente con:

OrderItem.targetAreaId

---

FASE 6. Directos

Implementar:

DIRECTO

→ SALÓN

→ now / with_order

→ DESPACHADO

---

FASE 7. Recetas

Crear:

RecipeConsumptionService

con:

unidad base

stock source

idempotencia

transacción

---

FASE 8. Dinero

Migrar:

Float

→

Decimal

y construir:

CurrencyService

PaymentService

CashService

FinanceService

---

FASE 9. Cobros

Implementar:

idempotencyKey

amountTendered

change

refund

reversal

---

FASE 10. Permisos

Eliminar:

permissions legacy

y dejar una única capa:

requirePermission()

---

FASE 11. Realtime

Eliminar emisión desde cliente.

Conectar:

API

→ realtime-emitter

→ mini-service

y asegurar:

rooms

authentication

authorization

---

FASE 12. Seguridad

Corregir:

public config

demo users

role changes

internal API

rate limiting

URL validation

logs

---

FASE 13. Backups

Implementar:

configurable paths

integrity check

checksum

manifest

safe restore

maintenance mode

---

FASE 14. Tests

Antes de siquiera pensar en:

v1.0.0

quiero:

unit tests

integration tests

concurrency tests

---

FASE 15. Frontend

Después del core:

Salón UX

Cocina UX

Pizzería UX

Admin UX

Public Home

---

FASE 16. CMS / Web editable

Añadir:

Site Settings

Page Builder Lite

Media Library

Legal

About

Socials

SEO

---

FASE 17. Update Manager

Solo después:

GitHub Releases

download

checksum

backup

migration

rollback

progress

---

122. Criterio para declarar v1.0.0 FINAL

Yo no pondría:

> “v1.0.0 listo”

hasta que pasen todas estas pruebas:

Salón

5 dependientes simultáneos

50 pedidos

10 mesas

inventario compartido

Producción

pedidos mixtos

cocina

pizzería

directos

Dinero

CUP

USD

combinados

cambio

doble cobro

refund

Inventario

última unidad

doble venta

receta

cancelación

transferencia

conteo

Seguridad

rol inválido

área inválida

endpoint interno

socket room ajena

Recuperación

backup

restore

restart

update

rollback

---

123. Y especialmente quiero estas pruebas de oro

Oro 1: última Coca Cola

SALÓN

Coca Cola = 1

Juan → compra 1

Pedro → compra 1 simultáneamente

Resultado:

Juan = OK

Pedro = STOCK_INSUFICIENTE

stock = 0

---

Oro 2: pedido mixto

Pizza ×2

Hamburguesa ×1

Coca Cola ×2

Resultado:

PIZZERIA

→ Pizza ×2

COCINA

→ Hamburguesa ×1

SALÓN

→ Coca Cola ×2

---

Oro 3: dos cobros

Pedido = 1,000

A cobra

B cobra

Resultado:

Payment SUCCESS = 1

Payment CONFLICT = 1

---

Oro 4: misma mesa

Mesa 7 = LIBRE

Juan crea pedido

Pedro crea pedido

Resultado:

1 pedido

1 rechazo

mesa correctamente ocupada

---

Oro 5: receta doble

Pizza → LISTO

request duplicado

Resultado:

1 consumo

1 StockMovement

---

124. Qué considero que sí está bien y no tocaría innecesariamente

✅ Prisma

✅ Next.js

✅ estructura general modular

✅ separación Order / OrderItem

✅ targetAreaId

✅ inventario por área como concepto

✅ auditoría

✅ OrderSequence como idea

✅ HMAC auth como base

✅ PWA básica

✅ panel por roles

✅ receta/producción como concepto

✅ comprobantes

✅ trabajo offline como “UI fallback” por ahora

El problema no es la elección de tecnología.

Es la integridad de las reglas.

---

125. Resumen final por gravedad

🔴 BLOQUEADORES DE PRODUCCIÓN

1. Inventario central/área duplicable.

2. Fuente de stock ambigua.

3. Product.areaId sobrecargado.

4. Doble cobro concurrente.

5. Falta idempotencia.

6. Realtime frontend roto por HttpOnly.

7. Realtime emitter no conectado.

8. Cliente emite eventos prohibidos.

9. Rooms realtime no suficientemente restringidas.

10. api/internal demasiado confiado.

11. Middleware y permisos/API desalineados.

12. Mesas no atómicas.

13. Liberación de mesas sin ownership.

14. Float para dinero.

15. promociones no aplicadas.

16. taxRate no aplicado.

17. Customer desconectado de Order.

18. restore inseguro mientras DB está activa.

19. .env incluido en backup.

20. credenciales demo conocidas.

---

🟠 SEGUNDO GRUPO

21. estado CREADO;

22. estado global estaciones;

23. Directos/serveMode;

24. añadir item;

25. editar cantidad;

26. cancelaciones;

27. devoluciones;

28. refund;

29. cambio efectivo;

30. unidades;

31. origen de ingredientes;

32. permisos duplicados;

33. role change/session invalidation;

34. rate limiting;

35. logging;

36. rutas absolutas;

37. migración documentada incorrectamente;

38. conteos físicos incompletos.

---

🟡 TERCER GRUPO

39. frontend de pedido;

40. carrito de líneas iguales;

41. home pública;

42. errores UI;

43. admin UX;

44. búsqueda global;

45. breadcrumbs;

46. media library;

47. CMS;

48. legal;

49. about;

50. diagnóstico;

51. versionado central.

---

🟢 FUTURO

52. GitHub updater;

53. rollback;

54. page builder;

55. SEO;

56. multi-caja;

57. delivery;

58. fidelidad;

59. compras/proveedores;

60. costeo avanzado;

61. multi-sucursal.

---

🏆 Arquitectura final que te recomiendo

La visión final debería ser:

SOFTLBA

│

┌──────────┼──────────┐

│          │          │

SALÓN      COCINA    PIZZERÍA

│          │          │

│          └────┬─────┘

│               │

│          PRODUCCIÓN

│               │

└───────┬───────┘

│

PEDIDOS

│

INVENTARIO

┌────────┼────────┐

│        │        │

CENTRAL   SALÓN    ÁREAS

│        │        │

└────────┼────────┘

│

PAGOS

│

CAJA/TURNOS

│

FINANZAS

│

AUDITORÍA

│

BACKUP/RESTORE

│

UPDATE MANAGER

│

ADMIN CMS

│

WEB PÚBLICA

Mi recomendación final

La v1.0.0-rc1 no necesita más “features” ahora mismo. Necesita una última ronda de ingeniería seria.

Yo la convertiría en:

SoftLBA v1.0.0-rc2 Production Hardening

y dedicaría esa versión exclusivamente a:

1. Inventario

2. Pedidos

3. Mesas

4. Producción

5. Directos

6. Pagos

7. Concurrencia

8. Permisos

9. Realtime

10. Seguridad

11. Backups

12. Tests

Después:

SoftLBA v1.0.0

con el núcleo estable.

Y posteriormente:

SoftLBA v1.1

para:

CMS visual

Información/creadores

Privacidad

Términos

Página principal nueva

GitHub Update Manager

Rollback

Diagnóstico

Media Library

SEO

El punto más importante de toda la auditoría

Tu modelo de negocio correcto no debería ser:

producto pertenece a un área

sino:

MESERO VENDE

↓

PEDIDO

↓

ITEM

↓

¿DIRECTO?

├── Sí → SALÓN → DESPACHAR

└── No

↓

ÁREA DE PRODUCCIÓN

↓

ELABORAR

↓

LISTO

↓

SERVIR

↓

COBRAR

Y el inventario:

CENTRAL

↓ traslado

SALÓN

↓ ventas

CERO ambigüedad

Con esa separación, SoftLBA deja de depender de convenciones escondidas y empieza a tener un modelo de negocio realmente sólido.

No te recomendaría etiquetar esta RC1 como “sin errores” ni instalarla todavía como sistema definitivo. Con los P0/P1 corregidos y una batería real de pruebas de concurrencia, el proyecto sí estaría en posición de cruzar de “RC” a producción con mucha más confianza.