Analiza este documento completo sin saltarte nada y empieza a corregir errores...

Mi diagnóstico corto:

> El proyecto ya tiene una base bastante grande y una arquitectura seria, pero todavía no lo consideraría listo para producción.

La interfaz y la estructura están bastante avanzadas, pero hay varias piezas de lógica de negocio que todavía están incompletas o pueden producir datos incorrectos. Algunas son críticas.

No pude hacer una ejecución completa del next build porque el paquete viene sin node_modules, así que esto es una auditoría estática profunda del código, no una prueba de ejecución en vivo.

---

🟢 1. Estado general

Yo lo pondría aproximadamente así:

Área	Estado

Arquitectura general	🟢 85%

UI / páginas	🟢 85%

Autenticación	🟡 70%

Roles/permisos	🟡 75%

Pedidos	🟡 70%

Cocina	🟡 70%

Pizzería	🔴 45%

Inventario	🟡 60%

Recetas / escandallo	🔴 40%

Finanzas	🟠 55%

Cierre de caja	🟠 60%

Pagos multidivisa	🔴 40%

Tiempo real	🔴 45%

Backups	🟡 65%

Auditoría	🟢 80%

Migrabilidad BD	🟢 75%

PWA/offline	🟠 55%

Testing	🔴 10%

Estado global aproximado: 65-70%.

Y aquí viene lo importante: no es que falten 30% de pantallas. Gran parte de lo que falta está precisamente en las tripas que hacen que un POS sea confiable.

---

🔴 2. Encontré problemas importantes

2.1. Las recetas existen, pero actualmente no gobiernan el inventario

Este es probablemente el problema funcional más importante.

El proyecto tiene:

Recipe

RecipeIngredient

productos FINAL

productos SUBPRODUCTO

escandallo/costos

inventario

movimientos

Pero al revisar el flujo real de venta/preparación, no encontré que la receta se consuma automáticamente cuando se fabrica/vende un producto FINAL.

Actualmente la lógica hace básicamente:

Venta Pizza

↓

OrderItem

↓

Cocina la prepara

↓

LISTO

Pero debería ocurrir:

Venta Pizza Margarita × 2

↓

Receta Pizza Margarita

↓

Masa × 2

Salsa × 200 ml

Queso × 400 g

Tomate × 2

↓

Descontar inventario

↓

Registrar movimientos

↓

Actualizar costo real

↓

Alertas de stock

Ahora mismo la receta está más cerca de ser un catálogo de información que un verdadero motor de producción.

Esto hay que corregir.

Necesitamos una función central tipo:

consumeRecipe(productId, quantity, areaId, orderId)

que:

1. cargue la receta;

2. calcule ingredientes;

3. tenga en cuenta yield;

4. convierta unidades;

5. verifique existencia;

6. descuente inventario;

7. registre StockMovement;

8. registre la referencia del pedido;

9. detecte stock insuficiente;

10. haga todo dentro de una transacción.

---

🔴 3. La pizzería tiene un problema de lógica

Encontré una inconsistencia bastante seria.

La API de pizzería busca pedidos que tengan productos destinados a PIZZERIA:

targetAreaId = PIZZERIA

Eso está bien.

Pero después, cuando la pizzería intenta cambiar el estado del pedido, la API verifica:

order.area.code === 'PIZZERIA'

Eso es otra cosa.

Un pedido puede ser:

Área del pedido = SALON

pero contener:

Pizza Margarita → targetArea = PIZZERIA

Hamburguesa → targetArea = COCINA

Refresco → DIRECTO

Ese es precisamente el escenario que el sistema parece querer soportar.

Pero la API de pizzería puede decir:

> "Este pedido no corresponde a pizzería."

Aunque tenga una pizza destinada a pizzería.

Arquitectura correcta

El pedido debería permanecer:

Order.area = SALON

y cada línea debería tener:

OrderItem.targetAreaId

Entonces:

Pedido #1050

│

├── Pizza Margarita

│     └── PIZZERIA

│

├── Hamburguesa

│     └── COCINA

│

└── Refresco

└── SALON / DIRECTO

Esto ya está parcialmente diseñado en tu modelo.

Lo que falta es hacer que las APIs respeten esa arquitectura.

---

🔴 4. Cocina puede modificar productos que no le corresponden

Relacionado con lo anterior.

La API de cocina permite cambiar el estado de los items del pedido y en determinados flujos hace:

updateMany(...)

sobre los items del pedido.

Eso puede terminar afectando productos destinados a otras áreas.

La lógica correcta debería ser:

COCINA

↓

solo OrderItems.targetAreaId = COCINA

PIZZERIA

↓

solo OrderItems.targetAreaId = PIZZERIA

Nunca:

"Todos los items del pedido"

---

🔴 5. El sistema de pagos mezcla monedas

Este es otro problema crítico.

Tienes:

EFECTIVO_CUP

EFECTIVO_USD

TRANSFERENCIA_CUP

TRANSFERENCIA_USD

ZELLE

BANCARIA_USD

Pero el sistema calcula:

payment.amount

y simplemente suma:

100 CUP

+

10 USD

=

110

Eso matemáticamente funciona, pero contablemente es absurdo.

No puedes tratar:

100 CUP

como equivalente a:

100 USD

sin una tasa de cambio.

---

Necesitas un motor monetario

Por ejemplo:

Currency

---------

CUP

USD

EUR

y:

ExchangeRate

------------

fromCurrency

toCurrency

rate

date

Entonces un pedido podría tener:

Total:

1,500 CUP

Pago:

1,000 CUP

5 USD

y el sistema convertiría:

5 USD × tasa del día

para determinar cuánto falta.

Además el cierre debería mostrar:

EFECTIVO CUP

EFECTIVO USD

TRANSFERENCIA CUP

TRANSFERENCIA USD

ZELLE

por separado.

---

🔴 6. Hay posible doble contabilización de ventas

Encontré algo bastante importante en finanzas.

Cuando se cobra completamente un pedido, se crea:

FinanceEntry

VENTA

Pero posteriormente el cierre diario vuelve a crear entradas financieras de las ventas por método de pago.

Entonces puedes terminar con:

Venta pedido #1001

+ 500 CUP

Cierre diario

+ 500 CUP

Y el libro mayor podría interpretar:

1,000 CUP

cuando realmente fueron:

500 CUP

Esto necesita una decisión arquitectónica:

Opción A

Cada venta crea el movimiento financiero y el cierre solo consolida.

Opción B

Las ventas quedan en Payment y el cierre genera los movimientos financieros.

Para mí, B es más limpia.

---

🔴 7. Generación del número de pedido tiene condición de carrera

Actualmente se hace conceptualmente:

buscar último número

+

1

Ejemplo:

Usuario A:

último = 1050

Usuario B:

último = 1050

Ambos:

1051

💥

Uno de los dos puede recibir una violación de UNIQUE.

Con dos meseros creando pedidos simultáneamente esto puede ocurrir.

Hay que implementar un generador seguro.

Por ejemplo:

OrderSequence

-------------

id

nextNumber

y obtener/incrementar el número dentro de una transacción.

---

🔴 8. El WebSocket tiene un problema de seguridad serio

Este me preocupa especialmente porque el sistema está diseñado para una LAN.

El servicio realtime recibe algo parecido a:

auth({

userId,

role,

areaId

})

y confía en esos datos enviados por el cliente.

Eso significa que un cliente conectado podría intentar decir:

userId = admin

role = ADMIN

y el servidor Socket.IO no tiene una autenticación real equivalente a la API.

Además existen eventos como:

order:status

order:ready

payment:done

notification

daily-close

message

que el cliente puede emitir.

En otras palabras:

> La API está protegida, pero el canal realtime todavía tiene una puerta lateral.

En una red local esto sigue siendo importante.

---

Debe cambiarse a:

Cliente

↓

token de sesión firmado

↓

Socket.IO

↓

verificar token

↓

obtener usuario/rol real

↓

asignar rooms

Y después:

cliente → order:status

debe comprobar:

¿Este usuario puede cambiar este pedido?

¿Pertenece a esta área?

¿La transición es válida?

No confiar en:

payload.role

payload.userId

---

🔴 9. CORS: * en Socket.IO

El realtime tiene:

origin: '*'

En una intranet puede parecer inocente, pero combinado con la autenticación débil anterior no es una buena idea.

Debería poder configurarse:

ALLOWED_ORIGINS

o, si todo va detrás de Caddy:

http://servidor-local

---

🟠 10. El token de sesión tiene otro problema

El sistema utiliza:

HMAC

y eso está bien como concepto.

Pero existe:

process.env.NEXTAUTH_SECRET || 'cuba-restaurante-secret-key-change-in-prod'

Eso significa que si no configuras el secreto, el sistema utiliza uno conocido.

Para producción debería hacer:

si NODE_ENV=production

y NEXTAUTH_SECRET no existe

↓

ABORTAR ARRANQUE

Nunca utilizar un secreto conocido como fallback.

---

🟠 11. Las sesiones no parecen utilizar el modelo Session

El schema tiene:

Session

pero el sistema realmente utiliza:

rc_session

con HMAC.

Entonces tienes dos conceptos de sesión:

Session en Prisma

y

Cookie HMAC

pero uno parece estar abandonado.

Hay que eliminarlo o implementarlo correctamente.

Yo eliminaría Session si no se va a utilizar.

---

🔴 12. ignoreBuildErrors: true

Encontré esto:

typescript: {

ignoreBuildErrors: true,

}

Para desarrollo puede ser útil.

Para un sistema de restaurante:

🚨 no debería estar activado permanentemente.

Significa básicamente:

> "Si TypeScript encuentra errores, construye igual."

Eso puede esconder errores reales.

Hay que llegar a:

ignoreBuildErrors: false

y conseguir:

npm/bun build

↓

0 TypeScript errors

0 ESLint errors críticos

---

🟠 13. Hay demasiado any

Encontré una cantidad considerable de:

any

Especialmente en APIs.

Eso reduce muchísimo la protección que TypeScript debería darte.

Por ejemplo:

const where: any = {}

es práctico, pero para un proyecto de esta dimensión conviene utilizar:

Prisma.OrderWhereInput

o tipos derivados.

---

🟠 14. No encontré una batería real de tests

Prácticamente no existe una suite de pruebas automatizadas.

Y este proyecto ya tiene suficiente lógica como para que eso sea peligroso.

Necesitamos como mínimo:

Tests unitarios

calcularTotal()

calcularDescuento()

convertCurrency()

consumeRecipe()

calculateStock()

validateOrderTransition()

Tests de integración

crear pedido

añadir producto

cancelar pedido

pagar

cerrar caja

trasladar inventario

Tests críticos

Especialmente:

2 usuarios crean pedido simultáneamente

2 usuarios cobran simultáneamente

2 cocineros cambian estados

dos áreas trabajan el mismo pedido

---

🟠 15. Inventario directo permite vender aunque no haya stock suficiente

En el flujo de productos DIRECTO, vi lógica que básicamente evita que el stock llegue por debajo de cero.

Eso puede convertirse en:

Stock = 0

Cliente compra 5

↓

Stock = 0

Venta = OK

Es decir:

el sistema puede vender algo que no existe.

Hay que decidir una política:

Stock insuficiente

↓

¿Permitir venta?

/          \

NO           SÍ

↓             ↓

bloquear    registrar déficit

Para restaurante yo permitiría configurarlo desde administración:

[✓] Bloquear venta sin stock

[ ] Permitir venta con stock negativo

---

🟠 16. Cancelaciones necesitan una lógica más completa

Actualmente se devuelve stock de productos directos.

Pero cuando ya se consumieron ingredientes de una receta:

Pizza preparada

↓

ingredientes consumidos

↓

cancelación

no basta con devolver:

Pizza +1

Hay que definir:

¿Se devuelve a inventario?

¿Se considera merma?

¿Se puede reutilizar?

¿Se destruyó?

Esto debería convertirse en un flujo explícito:

CANCELACIÓN

↓

producto directo → devolución

producto preparado → merma

producto parcialmente preparado → merma parcial

---

🟠 17. reserved todavía no tiene una lógica completa

El modelo tiene:

stock

reserved

pero la reserva no parece estar completamente integrada al ciclo:

crear pedido

↓

reservar

↓

preparar

↓

consumir

↓

cancelar

↓

liberar

Actualmente parte de la lógica simplemente modifica:

stock

reserved

directamente.

Necesitamos decidir si realmente queremos inventario reservado.

Yo sí lo usaría.

---

🟠 18. El cierre de caja necesita separar "venta" de "efectivo"

El cierre actual calcula:

totalSales

totalCash

totalTransfer

totalOther

pero el efectivo real debería ser algo más elaborado.

Por ejemplo:

Fondo inicial

+

Ventas efectivo

+

Entradas manuales

-

Salidas

-

Gastos

=

Efectivo esperado

Luego:

Efectivo contado

-

Efectivo esperado

=

Diferencia

Y eso debería hacerse por moneda:

CUP esperado

CUP real

Diferencia CUP

USD esperado

USD real

Diferencia USD

No mezclar todo.

---

🟠 19. Falta una entidad clara de caja/turno

Tienes DailyClose, pero yo añadiría:

CashRegister

CashSession

o equivalente.

Para manejar:

Caja 1

Caja 2

Turno mañana

Turno tarde

Turno noche

Así puedes saber:

Quién abrió caja

Cuánto había

Quién cobró

Qué pagos recibió

Quién hizo el cierre

Quién hizo el arqueo

Esto será muy importante cuando el restaurante crezca.

---

🟠 20. El sistema necesita una máquina de estados centralizada

Actualmente hay estados repartidos por diferentes APIs.

Eso facilita que aparezcan inconsistencias.

Yo crearía un único motor:

OrderStateMachine

Por ejemplo:

CREADO

↓

ENVIADO

↓

EN_PREPARACION

↓

LISTO

↓

SERVIDO

↓

COBRADO

↓

ARCHIVADO

Y excepciones:

CREADO → CANCELADO

ENVIADO → CANCELADO

etc.

Y además:

OrderItemStateMachine

porque el pedido y sus productos no deberían depender exactamente de la misma máquina de estados.

---

🟢 21. La arquitectura de productos está muy bien encaminada

Esta parte me gusta:

DIRECTO

FINAL

SUBPRODUCTO

Porque permite:

DIRECTO

Cerveza

Refresco

Agua

FINAL

Pizza

Hamburguesa

Plato

SUBPRODUCTO

Masa

Salsa

Carne preparada

Eso permite construir posteriormente un verdadero:

> motor de producción + escandallo + inventario por receta.

La estructura ya está bastante cerca.

---

🟢 22. Prisma está bien elegido

Para el objetivo:

SQLite

↓

PostgreSQL

↓

MySQL/MariaDB

Prisma es una buena elección.

Pero la documentación dice algo demasiado optimista:

> "solo cambiar provider y url"

En la práctica la migración no debería prometerse como literalmente automática.

Hay diferencias en:

índices

tipos

autoincrementos

concurrencia

fechas

transacciones

SQL específico

comportamiento de SQLite

La arquitectura sí es migrable, pero hay que crear un proceso de migración real, no solamente cambiar dos líneas.

---

🟡 23. PWA no significa realmente "offline"

Esto es importante.

El Service Worker actualmente hace:

no hay servidor

↓

mostrar /offline

Eso significa:

> Offline UI, no Offline POS.

Si el servidor local se cae, un mesero no puede realmente:

crear pedido

guardar pedido

cobrar

sincronizar después

Para una intranet cubana esto puede ser importante.

Yo distinguiría:

Modo servidor disponible

ONLINE

Servidor local temporalmente inaccesible

OFFLINE

↓

cola local

↓

IndexedDB

↓

reconexión

↓

sincronización

Pero esto debe diseñarse cuidadosamente para evitar pedidos duplicados.

---

🟡 24. Falta un sistema de sincronización offline

Si queremos llevarlo a nivel realmente profesional:

IndexedDB

con una cola:

PendingOperation

----------------

id

deviceId

operation

payload

createdAt

status

retryCount

Por ejemplo:

DEVICE-MESERO-03

Pedido #offline-00045

↓

esperando sincronización

↓

servidor vuelve

↓

sync

↓

servidor asigna #1087

Esto sería una mejora enorme.

---

🟢 25. Auditoría está bastante bien encaminada

Hay:

AuditLog

y se utiliza en operaciones importantes.

Pero la auditoría debería hacerse todavía más sistemática.

Por ejemplo:

ANTES

DESPUÉS

USUARIO

FECHA

IP

DISPOSITIVO

MOTIVO

REFERENCIA

Y sobre todo:

las entradas financieras no deberían poder desaparecer silenciosamente.

En vez de:

DELETE

sería preferible:

ANULADO

con:

motivo

usuario

fecha

entrada compensatoria

Especialmente para ventas y cierres.

---

🔴 26. Finanzas necesita contabilidad más robusta

Ahora mismo FinanceEntry funciona como un registro de ingresos/gastos.

Pero si queremos que SoftLBA sea realmente profesional:

FinanceAccount

FinanceTransaction

FinanceTransactionLine

Por ejemplo:

Venta #1045

Debe:

Caja CUP       500

Haber:

Ventas         500

No necesariamente necesitas convertirlo en un ERP contable completo ahora mismo, pero sí dejar la arquitectura preparada.

---

🟡 27. Falta control de turnos

Lo veo como una de las próximas grandes funciones:

Turno

-----

usuario

fecha

hora entrada

hora salida

área

estado

Y:

Caja

↓

Turno

↓

Pedidos

↓

Pagos

↓

Cierre

Esto resolvería muchos problemas administrativos.

---

🟡 28. Falta gestión real de mesas

Existe Table, pero para un POS profesional yo añadiría:

LIBRE

OCUPADA

RESERVADA

ESPERANDO_CUENTA

LIMPIEZA

y visualmente:

🟢 Mesa 1

🔴 Mesa 2

🟡 Mesa 3

🔵 Mesa 4

Además:

abrir mesa

mover pedido

fusionar mesas

separar cuenta

transferir mesa

Esto es muy importante para restaurante.

---

🟡 29. Falta división de cuenta

Ahora mismo el modelo permite múltiples pagos, pero eso no es exactamente:

> dividir una cuenta.

Necesitamos permitir:

Cuenta #1050

Total: 1,500 CUP

Cliente A → 500

Cliente B → 700

Cliente C → 300

o:

Pizza → Cliente A

Hamburguesa → Cliente B

Bebidas → Cliente C

Esto sería una mejora futura muy buena.

---

🟡 30. Promociones existen, pero falta integrarlas al motor de precios

Hay:

Promotion

pero necesitamos que el cálculo del pedido tenga una arquitectura única:

Precio base

↓

precio por horario

↓

promoción

↓

descuento cliente

↓

descuento manual autorizado

↓

impuesto

↓

total

Y no permitir que un cliente modifique simplemente:

discountPct = 100

sin que el sistema registre:

quién

por qué

qué autorización

---

🔴 31. Falta un verdadero motor de permisos

Ahora hay bastantes comprobaciones como:

if (!['ADMIN', 'CAJERO'].includes(user.role))

Funciona, pero se vuelve difícil de mantener.

Ya existe:

src/lib/permissions

Así que yo centralizaría todo:

Permission

------------------

ORDER_CREATE

ORDER_EDIT

ORDER_CANCEL

ORDER_PAY

ORDER_DISCOUNT

INVENTORY_VIEW

INVENTORY_ADJUST

FINANCE_VIEW

FINANCE_EDIT

DAILY_CLOSE

DAILY_CLOSE_LOCK

BACKUP_CREATE

BACKUP_RESTORE

Y:

role → permissions

Mucho más escalable.

---

🔴 32. El restore de backups tiene una vulnerabilidad

Encontré un problema en:

/api/admin/respaldos/restore

Acepta un filename y construye una ruta con path.join.

Eso debe restringirse estrictamente a archivos dentro del directorio de backups.

No debería permitirse algo equivalente a:

../archivo

Aunque el endpoint sea ADMIN-only, hay que corregirlo.

---

🟠 33. El backup SQLite puede mejorarse

El sistema hace checkpoint y copia el archivo.

Eso está bien encaminado, pero para producción yo prefiero un mecanismo de backup SQLite que garantice consistencia aun con actividad concurrente.

Además:

backup

↓

verificar integridad

↓

registrar checksum

Podríamos almacenar:

SHA-256

del backup.

Y al restaurar:

SHA-256

↓

validación

↓

SQLite integrity_check

↓

restaurar

Mucho más robusto.

---

🟢 34. Hay bastante trabajo ya hecho

Y esto también hay que decirlo porque el proyecto no está en pañales ni remotamente.

Encontré:

~73 rutas API

~49 páginas

Prisma bastante completo

26 modelos aproximadamente

sistema de roles

auditoría

inventario general

inventario por área

movimientos

recetas

pedidos

cocina

pizzería

pagos

finanzas

cierres

clientes

promociones

noticias

ayuda

backups

PWA

WebSocket

documentación

scripts de seed

simulación de día

La base es perfectamente aprovechable.

---

🧠 35. Lo que yo NO haría ahora

No añadiría otras 50 pantallas.

El proyecto necesita primero cerrar las reglas del negocio.

Ahora mismo hay bastante:

UI ████████████████

API ██████████████

DB ███████████████

Lógica ███████████

Pruebas ██

Y necesitamos llevarlo a:

UI ████████████████

API ███████████████

DB ███████████████

Lógica ████████████████

Pruebas ████████████

---

🚧 36. Mi prioridad para la siguiente versión

Yo haría un SoftLBA v0.17 enfocado exclusivamente en estabilidad.

🔴 Fase 1: corregir errores críticos

1. Motor de estados de pedidos.

2. Pizzería por targetAreaId.

3. Cocina por targetAreaId.

4. Consumo de recetas.

5. Inventario automático.

6. Stock insuficiente.

7. Generación segura de números de pedido.

8. Sistema monetario CUP/USD.

9. Corrección de cierre de caja.

10. Eliminar doble contabilización financiera.

11. Seguridad Socket.IO.

12. Eliminar secreto por defecto.

13. Eliminar ignoreBuildErrors.

---

🟠 Fase 2: robustez

14. Permisos centralizados.

15. Turnos.

16. Caja por turno.

17. Estados de mesa.

18. División de cuenta.

19. Transferencia de mesa.

20. Fusión de mesas.

21. Devoluciones.

22. Anulación financiera.

23. Backup seguro.

24. Restauración segura.

25. Integridad de backups.

---

🟡 Fase 3: producción

26. Tests unitarios.

27. Tests de API.

28. Tests de concurrencia.

29. Test de inventario.

30. Test de cierre.

31. Test de migración SQLite → PostgreSQL.

32. Logging estructurado.

33. Health check.

34. Monitorización local.

35. Recovery automático del realtime.

---

🟢 Fase 4: funciones avanzadas

36. Offline real.

37. IndexedDB.

38. Sincronización.

39. Delivery.

40. Reservas.

41. Fidelización.

42. Estadísticas avanzadas.

43. Costos reales.

44. Margen por producto.

45. Pronóstico de inventario.

46. Compras/proveedores.

47. Producción.

48. Multi-caja.

49. Multi-sucursal.

---

🏆 Arquitectura que recomiendo finalmente

La evolución ideal sería:

SOFTLBA

│

┌───────────────────┼───────────────────┐

│                   │                   │

VENTAS             PRODUCCIÓN          ADMINISTRACIÓN

│                   │                   │

Pedidos             Recetas             Usuarios

Mesas               Escandallo           Roles

Pagos               Ingredientes         Auditoría

Clientes            Producción           Configuración

│                   │                   │

└───────────────────┼───────────────────┘

│

INVENTARIO

│

┌─────────────┼─────────────┐

│             │             │

Central          Cocina       Pizzería

│             │             │

└─────────────┼─────────────┘

│

FINANZAS

│

┌──────────┼──────────┐

│          │          │

Caja       Turnos    Cierres

│          │          │

└──────────┼──────────┘

│

AUDITORÍA

│

BACKUP / SYNC

Y el corazón debería ser:

Pedido

↓

OrderItem

↓

Área destino

↓

Producción

↓

Receta

↓

Consumo de inventario

↓

StockMovement

↓

Pago

↓

FinanceTransaction

↓

Caja/Turno

↓

Cierre

↓

Auditoría

Ese flujo es el que ahora mismo está parcialmente construido, pero tiene varios agujeros entre una pieza y otra.

---

🎯 Mi conclusión

SoftLBA v0.16 no necesita ser reconstruido desde cero.

De hecho, yo no lo tocaría desde cero. La estructura actual tiene bastante valor.

Pero tampoco seguiría agregando funcionalidades encima todavía.

Primero haría una versión:

> v0.17 "Core Stabilization"

y arreglaría las conexiones internas.

Los 5 problemas que considero más urgentes son:

1. 🔴 Recetas no conectadas realmente al consumo de inventario.

2. 🔴 Pizzería/cocina no manejan correctamente pedidos multiárea.

3. 🔴 Pagos y cierres mezclan monedas y pueden generar cifras contablemente incorrectas.

4. 🔴 Finanzas puede duplicar ventas.

5. 🔴 Socket.IO confía demasiado en la identidad enviada por el cliente.

Después de eso:

6. generación segura de números de pedido;

7. stock insuficiente;

8. caja/turnos;

9. backups robustos;

10. tests.

Y hay una decisión arquitectónica que considero especialmente buena para tu caso: mantener SQLite como base inicial para el servidor local de Cuba, pero diseñar desde ya el dominio de forma que PostgreSQL pueda sustituirlo sin reescribir la lógica de negocio. Eso sí lo conservaría. 🧠⚙️

En resumen: la carcasa ya parece un sistema profesional; ahora toca convertir el motor en uno.